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Послуги технічного обстеження електричних мереж будівель місцевих загальних судів Київської області, визначення їх фактичного технічного стану та пропускної спроможності, виявлення дефектів і невідповідностей, а також розроблення звітів та проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт»
 (за кодом ДК 021:2015: 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва)

Очікувана вартість предмета закупівлі 980 763,33 грн без ПДВ


10.10.2026

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,
ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
Послуги технічного обстеження електричних мереж будівель місцевих загальних судів Київської області та розроблення проєктно-кошторисної документації
за кодом ДК 021:2015: 71310000-4 «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва»

Т Е Х Н І Ч Н Е  З А В Д А Н Н Я
1. Загальні положення
1. Послуги передбачають технічне обстеження електричних мереж будівель місцевих загальних судів Київської області, визначення їх фактичного технічного стану та пропускної спроможності, виявлення дефектів і невідповідностей, а також розроблення за результатами обстеження звітів та проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» щодо приведення електричних мереж у відповідність до чинних вимог.
2. Послуги надаються кваліфікованими працівниками/залученими фахівцями із застосуванням справних та придатних для відповідних вимірювань приладів, обладнання і програмних засобів.
3. Результати обстеження та проєктні рішення повинні відповідати чинним на дату їх розроблення обов’язковим нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам, правилам улаштування/експлуатації електроустановок та іншим нормативним документам, застосовним до конкретного об’єкта і виду послуг.
4. Строк надання Послуг: до 31 грудня 2026 року включно.
2. Склад та результат надання Послуг
• виїзд фахівців на об’єкти та візуальне/інструментальне обстеження електричних мереж і електрообладнання в необхідному обсязі;
• виконання необхідних вимірювань і діагностичних операцій для визначення фактичного технічного стану та пропускної спроможності мереж;
• виявлення дефектів, пошкоджень, невідповідностей чинним вимогам і потенційно небезпечних ділянок;
• підготовка щодо кожного об’єкта звіту технічного обстеження з висновками та рекомендаціями;
• розроблення проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» щодо приведення електричних мереж у відповідність до чинних вимог;
• передача результатів Замовнику в кількості та формі, визначених проєктом договору; електронне оформлення/КЕП застосовується у випадках, коли це є обов’язковим за законодавством.
3. Вимоги до виконавців та обладнання
• До виконання залучаються фахівці, кваліфікація яких відповідає фактичному виду послуг. Наявність кваліфікаційного сертифіката виконавця проєктної документації підтверджується у випадках, коли професійна атестація є обов’язковою.
• Працівники, які безпосередньо виконують послуги в електроустановках, повинні пройти навчання/перевірку знань і мати групу з електробезпеки, необхідну для відповідних послуг згідно із законодавством.
• Засоби вимірювальної техніки, які належать до законодавчо регульованих, повинні мати чинні документи щодо метрологічної повірки/калібрування у випадках та порядку, передбачених законодавством.
• Виконавець забезпечує дотримання вимог охорони праці, пожежної та електробезпеки під час перебування на об’єктах Замовника.




4. Перелік об’єктів та місце надання Послуг

	№
	Назва суду
	Адреса

	1
	Білоцерківський міськрайонний суд 
	м.Біла Церква,вул.Павла Скоропадського, 4 

	2
	Білоцерківський міськрайонний суд  
	м.Біла Церква, вул.Волонтерська, 7

	3
	Богуславський районний суд
	м.Богуслав,вул.І.Франка,29-а

	4
	Бориспільський міськрайонний суд 
	м. Бориспіль,вул.Героїв Небесної Сотні, 8

	5
	Бородянський районний суд
	стм.Бородянка,вул.Шевченка,3

	6
	Броварський міськрайонний суд
	м.Бровари,вул. Грушевського Михайла, 2

	7
	Васильківський міськрайонний суд
	м.Васильків,вул.Шевченка, 8

	8
	Згурівський районний суд
	стм.Згурівка,вул.Українська, 43

	9
	Ірпінський міський  суд
	м.Ірпінь,вул.Мінеральна, 7

	10
	Кагарлицький районний суд
	м.Кагарлик,вул. Володимира Великого, 3

	11
	Києво-Святошинський районний суд 
	м.Київ,вул. Тараса Бульби-Боровця, 1

	12
	Обухівський районний суд
	м.Обухів,вул.Київська, 20

	13
	Переяславський міськрайонний суд
	м.Переяслав,вул.Б.Хмельницького 65

	14
	Рокитнянський районний суд
	стм.Рокитне,вул.Заводська, 11

	15
	Фастівський міськрайонний суд
	м.Фастів,вул.Івана Ступака, 25 

	16
	Яготинський районний суд
	м.Яготин,вул.Незалежності,67


Обсяг закупівлі: одна комплексна послуга щодо 16 об’єктів, зазначених у таблиці.
5. Порядок приймання та розрахунків
Приймання результатів та розрахунки здійснюються відповідно до проєкту договору (Додаток 3). Проєкт договору передбачає оплату протягом 10 робочих днів з дати підписання акта приймання-передачі послуг; у разі затримки надходження бюджетних коштів — протягом 10 робочих днів з дати їх отримання.
6. Підтвердження відповідності технічним вимогам
Учасник надає гарантійний лист у довільній формі про відповідність запропонованих послуг цій технічній специфікації та готовність виконати їх у встановлений строк.
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Посилання на закупівлю:
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-10-10-000581-a 
